ひとが輝くまちづくり事業補助金　審査申込書

□□○○年○○月○○日

大町市長　殿

申請者　住　所　　大町市大町1111番地

ふりがな　　たかせがわこうえんせいびをすすめるかい

団体名　　高瀬川公園整備を進める会

ふりがな　　おおまち　　たろう

代表者名　大町　太郎

大町市ひとが輝くまちづくり事業を実施したいので、下記のとおり関係書類を添えて申し込みします。

記

| 対象事業 | ○伝統文化の継承事業 ○活動継続支援事業 回目 |
| --- | --- |
|  | ●まちづくり事業 はじめようまちづくり 活動 １ 回目 |
| 〈地域創生活動〉 テーマ及び課題 | （地域創生活動の場合は、市が提案するテーマ及び課題から選択） *地域創生活動以外は、記入の必要はありません。 |
| 補助金申請額 | 金 ２００，０００円 （千円単位） |
| 事業費の総額 | 金 ２４８，０００円 |
| 事業の名称 | 高瀬川公園整備事業 |
| 実施期間 | □□○○年○○月○○日 から □□○○年○○月○○日まで |
| 実施場所 | 事業計画書に記載 |
| 事業目的 | 事業計画書に記載 |
| 補助金の交付を必要とする理由 | 景観の良いこの場所に、市民の憩える場所が欲しいとの地元のこえがあった。また、近くに市有数の観光地があり、当市の豊かな自然を観光客にＰＲすることで、市のイメージアップに貢献できる。よって、補助金を活用し、整地、花壇の整備を進めたい。 |
| 事業概要 | 事業計画書に記載 |

（添付書類）＊事業計画書　＊収支予算書　＊申請団体概要書（構成員名簿を含む。）

＊その他事業内容を説明する書類（位置図、設計図、見積書など）

（別紙１）事業計画書

１　事業要旨

| 団体名 | 高瀬川公園整備を進める会 |
| --- | --- |
| 事業の名称 | 高瀬川公園整備事業 |
| 事業目的 【どんな地域課題や市民ニーズを、どのようにしたいか。】 | 地域の中で市民の憩える場所の整備を望む声があった。また、近くには観光スポットもあるが、観光客はその中での滞在に留まってしまっていて、市でも滞在型観光を推進していて、周辺地域への波及が課題となっている。 そこで、北アルプスの眺望の美しい河川敷を整備し、市民および観光客にも親しまれる観光スポットとして整備する。また、地元住民等の協働により作業を行うことで地域の活性化を図る。 |
| 事業概要 【事業の実施場所と取り組み内容】 | 環境整備 ①予定地の草刈り、雑木の伐採、整地 ②花壇づくり ③ベンチづくりと設置（園内２か所を予定） ④案内看板の作成と設置（入り口と道路沿いの２か所を予定） 草木の植栽・育成 ①採取した山野草、木（ツツジ、アジサイを予定）の植栽 ②花壇への花木（フジバカマ）の植栽 ③秋の花の植栽 ④来春用の球根の植え付け（１００個予定） その他（ソフト事業等） ①Facebookの立ち上げ（広報とボランティア募集） ②案内チラシの作成（Ａ４サイズ５０００枚）と配布 ③地元子どもたちを招待したお楽しみ会 ④冬支度、事業の反省会（１２月） |
| 事業効果【期待できる効果を具体的に記載】 | 地元住民にも呼びかけ協働で行う作業を通して、地域の絆の強化、また 世代交流、高齢者の生きがいに繋がる。 公園整備が整えば、大町市民はもちろん、観光客にも来てもらえるよう宣伝し、大町の自慢のスポットとなる。 |
| 事業展望 【来年度以降の方針と補助金終了後の展開】 | 補助金を活用し基盤の整備ができれば、来年度以降は、花づくり活動事業で１年を通した花づくりに取り組みたい。公園としての維持管理は、近隣住民を中心とした当会のメンバーと、市ＨＰやFacebookを通じてボランティアを募り、一緒にやっていきたい。 |

２　事業詳細

| 実施予定日 | 事 業 内 容 | 参加予定 人数 |
| --- | --- | --- |
| ４月下旬 ５月 ６月 ６月下旬 ～ ７月中旬 ８月 ９月 ９月下旬 １０月 １１月 １２月 | Facebookの立ち上げ 予定地の草刈り、雑木の伐採、整地 整地は大型特殊免許を持つ会員が行う 花を植えるための花壇づくり 花壇への花木（フジバカマ）の植栽 Facebookや市ＨＰを通じてボランティアを募集。 会員で山野草の採取を行う ○○地区の山林地主の許可は取得済み 採取した山野草、木（ツツジ、アジサイを予定）の植栽 ベンチづくりと設置（園内２か所を予定） 間伐材を譲り受け、ベンチを作成する 作業に当たっては、他団体の指導を受ける 秋の花の植栽 子どもたちを招待したお楽しみ会 近隣の保育園と地元子どもたちに案内状を送付 内容 ・案内看板の作成ワークショップ ・園内の植物や地域の植生に関するクイズと宝探しゲーム 看板の設置 公園入り口とメイン道路沿い△△商店前の２か所を予定 来春用の球根の植え付け（１００個予定） 案内チラシの作成（Ａ４サイズ５０００枚） 年間を通して撮影した園内の植物の写真を使用 案内チラシの配布（来シーズンの利用者増への取り組み） 配布先：近隣観光スポット、観光協会、老人クラブ他 冬支度、事業の反省会 | 会員 会員 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ10名目標 会員 会員 会員 講師2名 会員 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ20名目標 一般50名 会員（ｽﾀｯﾌ） 会員 会員 会員 会員 |

（別紙２）収支予算書

収　入

| 科 目 | 金額 | 積算内訳 |
| --- | --- | --- |
| ひとが輝くまちづくり事業補助金 | ２００，０００ |  |
| 会 費 | ４８，０００ | ２，０００円×２４名 |
| 計 |  |  |

支　出

| 科 目 | 金額 | 積算内訳 |
| --- | --- | --- |
| 賃 金 | ４０，０００ | 重機オペレーター （10,000円×2日×2人） |
| 材料費 | ９５，０００ | ベンチ、看板用木材 1,000円×20本 花苗 100円×100鉢 肥料 500円×50袋 土 4,000円×10㎥ |
| 燃料費 | ８，０００ | 重機燃料（軽油）40リットル 草刈り時燃料（混合油）20リットル |
| 印刷代 | ７８，０００ | 案内チラシ デザイン・印刷費 別紙見積書 |
| 消耗品費 | １７，０００ | 替え刃（刈払機）10,000円 お楽しみ会消耗品4,000円 プリンターインク代2,000円 用紙・文具1,000円 |
| 食糧費 | ６，０００ | 作業時飲み物代 100円×60本 |
| 対象外経費 | ４，０００ | お楽しみ会 子供用参加賞・景品代 |
| 計 | ２４８，０００ |  |

（別紙３）申請団体概要書

□□○○年○○月○○日現在

| 団体名 | 高瀬川公園整備を進める会 |
| --- | --- |
| 代表者名 | 大町 太郎 |
| 連絡先 （事務局） | 氏 名 | 仁科 二郎 |
|  | 住 所 | 大町市大町3333番地 |
|  | 電話番号 | 自宅 22-0000 携帯 090-1111-2222 |
|  | E-mail | Takasegawa12@city.omachi.nagano.jp |
| 発足年月日 | □□○○年１月１日 |
| 構成員(会員)数 | ２４人 （うち大町市民 ２４人） |
| 役員名 | 大町 太郎 |
| ※団体の理念・目的 | 地域住民との協働で高瀬川の環境整備をすることで、世代間交流。地域住民の絆を深める。 地域資源を有効活用し、市の交流人口増加に寄与する。 |
| ※主な活動内容 （活動継続支援事業に申請の場合過去３年間の活動実績を記入） | 新規団体のため、今までの活動実績はありません。 |
| 過去の助成実績 | なし |
| 備考 |  |

・添付書類　　①団体規約　②会員名簿　③直近の収支決算書もしくは予算書

（ただし、申請団体が自治会の場合は、※項目の記入および添付書類は不要です）